# WP-01 Agreement / Statement of Work

## เอกสารข้อตกลงและขอบเขตงานโครงการ

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ รหัสโครงการ: ............................................................... ชื่อลูกค้า/หน่วยงานผู้ว่าจ้าง: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อผู้รับจ้าง/ทีมพัฒนา: Intelligent Software Solutions วันที่จัดทำ: 25 พฤษภาคม 2569 (Updated from current codebase) เวอร์ชันเอกสาร: 0.4

## Document Control

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Work Product ID | WP-01 |
| Work Product Name | # Agreement / Statement of Work |
| Project Name | Teaching & Practicum Scheduling System |
| Prepared by | Intelligent Software Solutions |
| Reviewed by | นายพิสุทธิ พาละพล |
| Approved by | ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก |
| Status | Reviewed / Updated |
| Version | 0.4 |

## Revision History

| Version | Date | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 27 เมษายน 2569 | Initial draft | นายราชันย์ พิพัฒน์ |
| 0.2 | 30 เมษายน 2569 | Revised after review | นายราชันย์ พิพัฒน์ |
| 0.3 | 22 พฤษภาคม 2569 | Revised after review | นายภูวดล ทองรอง |
| 0.4 | 25 พฤษภาคม 2569 | ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานะโค้ดและขอบเขต Phase ล่าสุด | นายภูวดล ทองรอง |
| 1.0 | .................... | Approved version | .................... |

# 1. บทนำ

## Introduction

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดข้อตกลงเบื้องต้น ขอบเขตงาน ผลส่งมอบ ระยะเวลาดำเนินงาน บทบาทและความรับผิดชอบ เงื่อนไขการดำเนินโครงการ และเงื่อนไขการยอมรับงาน สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง และ บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น จํากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง

เอกสารนี้จะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักในการวางแผนโครงการ การจัดทำแผนโครงการ (project plan) การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (software requirements analysis) และการจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (software requirements specification: SRS) ในขั้นตอนถัดไป

# 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

## Project Objectives

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ

- เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการจัดตารางสอนและการฝึกปฏิบัติภาคสนามที่มีความซับซ้อน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดตารางด้วยตนเองได้อย่างสะดวก

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและข้อผิดพลาดในการจัดตาราง ผ่านการทำงานของระบบตรวจสอบอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายวิชา และการสรุปภาระงานสอน ของอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูล สถานะงาน หรือผลการดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างเหมาะสม

3. ภาพรวมของระบบที่ต้องการพัฒนา

## System Overview

ระบบที่ต้องการพัฒนาเป็นระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ (Teaching & Practicum Scheduling System) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการจัดตารางสอนและตารางฝึกปฏิบัติแบบหลายกลุ่ม หลายกิจกรรม หลายสถานที่ และหลายผู้สอน โดยให้ผู้ใช้จัดตารางด้วยตนเอง และมีระบบช่วยตรวจสอบความขัดแย้ง (Smart Check) แจ้งเตือนข้อมูลผิดปกติ พร้อมทั้งสรุปภาระงาน โดยระบบจะรองรับผู้ใช้งานกลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ, หัวหน้าวิชา/ผู้ประสานรายวิชา, ผู้บริหาร, อาจารย์ผู้สอน, เจ้าหน้าที่ (ผู้ดูแลระบบ/ผู้จัดตารางสอน) และจะช่วยให้การดำเนินงานตั้งแต่ การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน การสร้างรายวิชา การกรอกตาราง ถึง การตรวจสอบความถูกต้อง การอนุมัติ การเผยแพร่ตาราง และการสรุปรายงานเป็นระบบมากขึ้น

ระบบควรสามารถทำงานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ (Web-based Access) ที่รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือระดับพื้นฐาน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม และควรมีความสามารถเบื้องต้นด้านการบันทึกข้อมูล การค้นหา การตรวจสอบสถานะ การอนุมัติ การออกรายงาน และการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท รวมถึงมีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail)

# 4. ขอบเขตงานของโครงการ

## Scope of Work

## 4.1 งานที่อยู่ในขอบเขตโครงการ

### In Scope

| ลำดับ | รายการงาน / โมดูล / ฟังก์ชัน | รายละเอียดเบื้องต้น |
| --- | --- | --- |
| 1 | การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data) | ตั้งค่าปีการศึกษา ภาควิชา หลักสูตร รายวิชา อาจารย์ ประเภทกิจกรรม ประเภทสถานที่ ห้อง/แหล่งฝึก และรองรับ CSV import บางส่วน |
| 2 | การจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ (User / RBAC) | จัดการบัญชี ผู้ใช้หลายบทบาท บทบาทหลัก สถานะ active และการสลับบทบาท |
| 3 | การจัดการรายวิชาและรอบเปิดสอน (Course / Course Offering) | กำหนดรายวิชา หัวหน้าวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชุดผู้สอน และกลุ่มนักศึกษา |
| 4 | การจัดการตารางสอนและตารางฝึก (Schedule) | สร้าง แก้ไข ลบรายการตารางแบบ Block Schedule พร้อมผู้สอน ห้อง/แหล่งฝึก และกลุ่มนักศึกษา |
| 5 | ระบบตรวจสอบตารางชน (Conflict Engine) | ตรวจอาจารย์ ห้อง/สถานที่ และกลุ่มนักศึกษาชนก่อนบันทึก |
| 6 | Dashboard และ Alerts | แสดงสถิติหลัก readiness alerts, warning summary และ pipeline ของรอบเปิดสอน |
| 7 | การค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter) | ค้นหา/กรองข้อมูลผู้ใช้ Master Data Audit Logs และมุมมองตารางตามช่วงเวลา |
| 8 | การแสดงผลหลายมุมมอง (Schedule Views) | แสดงตารางแบบ day/week/month calendar และ list view |
| 9 | ประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Trail) | บันทึกเหตุการณ์สำคัญย้อนหลังสำหรับ user, master data, course offering, schedule, settings, import และ auth |
| 10 | การตั้งค่า Workload/PA พื้นฐาน | ตั้งค่าเกณฑ์ PA และชั่วโมงสอนเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับภาระงาน |
| 11 | กระบวนการอนุมัติตาราง (Approval Flow - Phase 2) | อนุมัติ/ปฏิเสธ/ส่งกลับแก้ไขและล็อกข้อมูลหลังอนุมัติ |
| 12 | ระบบรายงานและส่งออก (Reporting - Phase 2) | รายงาน Teaching Load, การใช้สถานที่ และส่งออก PDF/Excel |
| 13 | การเชื่อมต่อภายนอก (Integration - To Confirm) | MU-SSO, Email Gateway และ PA-QA/API ภายนอก |
| 14 | การทดสอบระบบ (System Testing) | ทดสอบด้วย Feature/Unit/E2E และ UAT ตามเกณฑ์ที่ตกลง |
| 15 | การส่งมอบและติดตั้ง (Deployment) | ติดตั้งระบบบนสภาพแวดล้อมเป้าหมาย พร้อม Source Code และเอกสารตามมาตรฐานโครงการ |

หมายเหตุ: ขอบเขต Version 1 ปรับให้สะท้อนสถานะโค้ดปัจจุบัน โดยรวม Audit Trail, Dashboard/Alerts และ Conflict Check พื้นฐานไว้แล้ว ส่วน Approval Workflow, Reporting/Export, PA Integration เต็มรูปแบบ และ Integration ภายนอกเป็น Phase 2 หรือรอยืนยันข้อมูลเทคนิค.

4.2 งานที่ไม่อยู่ในขอบเขตโครงการ

### Out of Scope

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของโครงการ เว้นแต่มีการตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร

| ลำดับ | รายการที่ไม่รวมในโครงการ |
| --- | --- |
| 1 | การจัดซื้อ hardware, server, cloud service หรืออุปกรณ์อื่น ๆ |
| 2 | การพัฒนาระบบ mobile application หากไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตหลัก |
| 3 | การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ยังไม่มี API หรือข้อมูลเชิงเทคนิคชัดเจน |
| 4 | การย้ายข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากที่ต้องทำ data cleansing เป็นพิเศษ |
| 5 | การปรับแก้กระบวนการทำงานนอกเหนือจาก workflow ที่ตกลงไว้ |
| 6 | การบำรุงรักษาระบบหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน |
| 7 | การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ภายหลังการอนุมัติ SRS โดยไม่มี change request |

# 5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทความรับผิดชอบ

## Stakeholders and Responsibilities

## 5.1 ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

### Customer Responsibilities

| บทบาท | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- |
| Project Sponsor | ให้การสนับสนุนโครงการ อนุมัติขอบเขต งบประมาณ และผลส่งมอบ |
| Project Coordinator | ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง |
| Key Users | ให้ข้อมูลความต้องการ ตรวจสอบระบบ และร่วมทดสอบระบบ |
| IT Representative | ให้ข้อมูลด้านระบบเดิม server database network หรือการเชื่อมต่อ |
| Approver | ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารหรือผลส่งมอบของโครงการ |

## 5.2 ฝ่ายผู้รับจ้าง

### Supplier / Development Team Responsibilities

| บทบาท | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- |
| Project Manager | วางแผน ติดตาม ควบคุม และรายงานความก้าวหน้าโครงการ |
| Team Lead | วางแผนและคุมงาน ออกแบบระบบ ประสานงานและตัดสินใจ |
| System Analyst | เก็บและวิเคราะห์ความต้องการ จัดทำ SRS และ workflow |
| Frontend Developer | พัฒนาระบบตามข้อกำหนด (เน้นส่วนหน้าจอและการเชื่อมต่อ) |
| Backend Developer | พัฒนาตรรกะ จัดการฐานข้อมูลให้มีความมั่นคง |
| Tester | จัดทำ test case และทดสอบระบบ |
| UI/UX Designer | ออกแบบหน้าจอและประสบการณ์ผู้ใช้งาน |
| Technical Support | สนับสนุนการติดตั้ง ส่งมอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น |

# 6. ผลส่งมอบของโครงการ

## Project Deliverables

| ลำดับ | Work Product | ชื่อเอกสาร / ผลส่งมอบ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP-01 | Agreement / Statement of Work | เอกสารข้อตกลงและขอบเขตงานโครงการ |
| 2 | WP-02 | Project Plan | แผนโครงการ ระยะเวลา ทรัพยากร ความเสี่ยง และแนวทางควบคุมงาน |
| 3 | WP-03 | Software Requirements Specification | เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ |
| 4 | WP-04 | Software Design Document | เอกสารออกแบบระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล และสถาปัตยกรรมระบบ |
| 5 | WP-05 | Software Components / Source Code | ซอร์สโค้ดและองค์ประกอบของระบบ |
| 6 | WP-06 | Test Cases / Test Procedure | เอกสารกรณีทดสอบและขั้นตอนการทดสอบ |
| 7 | WP-07 | Test Report | รายงานผลการทดสอบระบบ |
| 8 | WP-08 | User Manual / Operation Guide | คู่มือการใช้งานระบบ |
| 9 | WP-09 | Software Delivery Package | ชุดส่งมอบระบบ เช่น source code, database script, installation files |
| 10 | WP-10 | Acceptance Record | เอกสารรับมอบงานหรือบันทึกการยอมรับงาน |

# 7. แผนและระยะเวลาดำเนินงานเบื้องต้น

## Preliminary Project Work Plan and Timeline

| ระยะ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาโดยประมาณ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Project Initiation and Planning | 2 วัน | WP-01, WP-02 |
| Phase 2 | Requirements Analysis | 3 วัน | WP-03 SRS |
| Phase 3 | System Design | 3 วัน | WP-04 Design Document |
| Phase 4 | Software Development | 14 วัน | WP-05 WP-06 WP-07 |
| Phase 5 | Testing | 3 วัน | WP-07 |
| Phase 6 | Deployment and Training | 2 วัน | WP-08, WP-09 |
| Phase 7 | Acceptance | 1 วัน | WP-10 Acceptance Record |

# 8. เงื่อนไขการดำเนินโครงการ

## Project Conditions

การดำเนินโครงการนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- ผู้ว่าจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักของโครงการ

- ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดเตรียมข้อมูล ตัวอย่างเอกสาร แบบฟอร์ม workflow และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับจ้าง

- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานหลังจากอนุมัติ SRS จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ change request

- การพัฒนาระบบจะดำเนินการตามขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสาร SRS ที่ได้รับการอนุมัติ

- หากมีความล่าช้าจากการรอข้อมูล การตรวจสอบเอกสาร หรือการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง อาจมีผลต่อระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบการพัฒนาระบบตามขอบเขตที่ตกลง ไม่รวมงานนอกขอบเขตที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้

# 9. สมมติฐานของโครงการ

## Project Assumptions

| ลำดับ | สมมติฐาน |
| --- | --- |
| 1 | ผู้ว่าจ้างมีผู้แทนที่สามารถให้ข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบได้ |
| 2 | ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบจะได้รับจากผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม |
| 3 | ระบบเดิมหรือข้อมูลเดิมสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ที่จำเป็น |
| 4 | ผู้ใช้งานหลักจะเข้าร่วมกิจกรรม requirements review, user acceptance test และ training |
| 5 | ข้อกำหนดเชิงเทคนิคที่สำคัญจะได้รับการยืนยันในขั้นตอน SRS และ system design |

# 10. ข้อจำกัดของโครงการ

## Project Constraints

| ด้าน | ข้อจำกัด |
| --- | --- |
| เวลา | โครงการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 43 วัน |
| งบประมาณ | งบประมาณโครงการไม่เกิน 400,000 บาท |
| เทคโนโลยี | ใช้เทคโนโลยีหรือ platform ตามที่ตกลงร่วมกัน |
| บุคลากร | ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมผู้ว่าจ้างและทีมผู้รับจ้าง |
| ข้อมูล | คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูลเดิมมีผลต่อการพัฒนาและ migration |
| ระบบเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกขึ้นอยู่กับ API, database, permission และเอกสารทางเทคนิค |

# 11. การจัดการการเปลี่ยนแปลง

## Change Management

หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ความต้องการของระบบ ระยะเวลา เทคโนโลยี หรือผลส่งมอบ ภายหลังจากที่เอกสารฉบับนี้หรือ SRS ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ change request โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างแจ้งคำขอเปลี่ยนแปลง

- ผู้รับจ้างวิเคราะห์ผลกระทบต่อขอบเขตงาน ระยะเวลา งบประมาณ และความเสี่ยง

- ผู้รับจ้างจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

- ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

- หากได้รับอนุมัติ จึงดำเนินการปรับแผนงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาราง Change Request

| CR No. | รายการเปลี่ยนแปลง | ผลกระทบ | สถานะ | วันที่อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | ปรับขอบเขต Phase: Audit Trail, Dashboard/Alerts และ Conflict Check พื้นฐานรวมใน Version 1; Approval Workflow, Reporting/Export, PA Integration เต็มรูปแบบ และ Integration ภายนอกย้ายไป Phase 2 | Scope Version 1 ชัดเจนขึ้น / งบประมาณ Phase 1 ไม่เปลี่ยน / ลดความเสี่ยงจาก integration ที่ยังไม่ยืนยัน | Updated | 25 พฤษภาคม 2569 |

# 12. เกณฑ์การยอมรับงาน

## Acceptance Criteria

งานจะถือว่าส่งมอบและได้รับการยอมรับ เมื่อมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ระบบที่พัฒนาสอดคล้องกับ SRS ที่ได้รับการอนุมัติ

- ฟังก์ชันหลักสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่ตกลง

- ผ่านการทดสอบตาม test case ที่กำหนด

- ไม่มีข้อผิดพลาดระดับร้ายแรงที่ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้

- ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารและผลส่งมอบตามที่ระบุในหัวข้อผลส่งมอบ

- ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบและลงนามใน acceptance record

| ระดับ | ความหมาย | เงื่อนไขการยอมรับ |
| --- | --- | --- |
| Critical | ระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ | ต้องแก้ไขก่อนรับมอบ |
| Major | ฟังก์ชันสำคัญทำงานผิดพลาด | ควรแก้ไขก่อนรับมอบ หรือมี workaround ที่ยอมรับได้ |
| Minor | ข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่กระทบการทำงานหลัก | สามารถรับมอบได้โดยบันทึกเป็นรายการปรับปรุง |
| Cosmetic | ข้อผิดพลาดด้านข้อความ สี หรือรูปแบบ | สามารถแก้ไขภายหลังได้ตามตกลง |

13. การสื่อสารและการรายงานความก้าวหน้า

## Communication and Progress Reporting

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ช่องทางการสื่อสารหลัก | Zoom, Line |
| การประชุมติดตามงาน | ตามที่ตกลง |
| ผู้เข้าร่วมหลัก | Project manager, customer representative, key users |
| รายงานความก้าวหน้า | สรุปสถานะงาน ปัญหา ความเสี่ยง และงานที่ต้องดำเนินการต่อ |
| การอนุมัติเอกสาร | ดำเนินการผ่าน email หรือเอกสารลงนาม |

# 14. งบประมาณโครงการ

## Project Budget

งบประมาณรวมของโครงการนี้คือ

400,000 บาท
ตัวอักษร: สี่แสนบาทถ้วน

งบประมาณดังกล่าวครอบคลุมรายการต่อไปนี้

- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

- การพัฒนาระบบตามขอบเขตที่ตกลง

- การทดสอบระบบ

- การจัดทำเอกสารโครงการ

- การอบรมหรือสาธิตการใช้งาน

- การส่งมอบระบบตามขอบเขตงาน

งบประมาณนี้ไม่รวมรายการต่อไปนี้ เว้นแต่มีการตกลงเพิ่มเติม

- ค่า server, cloud service, domain name, SSL certificate หรือ hosting

- ค่า license software หรือ third-party service

- ค่าเดินทาง ที่พัก หรือค่าใช้จ่ายนอกสถานที่

- งานเพิ่มเติมที่เกิดจาก change request

- การบำรุงรักษาหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน

15. เงื่อนไขการชำระเงิน

## Payment Terms

| งวด | สัดส่วน | จำนวนเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน |
| --- | --- | --- | --- |
| งวดที่ 1 | 30 % | 120,000 บาท | เมื่ออนุมัติ WP-01 Agreement / SOW และเริ่มโครงการ |
| งวดที่ 2 | 30 % | 120,000 บาท | เมื่อส่งมอบและอนุมัติ WP-03 SRS |
| งวดที่ 3 | 30 % | 120,000 บาท | เมื่อส่งมอบระบบรุ่นทดสอบและ WP-07 Test Report |
| งวดที่ 4 | 10 % | 40,000 บาท | เมื่อส่งมอบระบบสุดท้าย WP-09 และลงนาม WP-10 Acceptance Record |

ตัวอย่างการแบ่งงวดที่ใช้บ่อย

| งวด | สัดส่วน | เงื่อนไข |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30% | เมื่อเริ่มโครงการ |
| 2 | 30% | เมื่ออนุมัติ SRS และ design |
| 3 | 30% | เมื่อส่งมอบระบบสำหรับทดสอบ |
| 4 | 10% | เมื่อรับมอบงานสมบูรณ์ |

# 16. การรับประกันผลงาน

## Warranty

ผู้รับจ้างจะรับประกันการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดจากการพัฒนาตามขอบเขตงาน เป็นระยะเวลา .......... วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างลงนามรับมอบงาน

การรับประกันครอบคลุม

- การแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดจากการพัฒนา

- การปรับแก้ฟังก์ชันให้ทำงานตรงตาม SRS ที่ได้รับอนุมัติ

- การให้คำแนะนำการใช้งานระบบในกรณีพบปัญหาเบื้องต้น

การรับประกันไม่ครอบคลุม

- การเพิ่มฟังก์ชันใหม่

- การเปลี่ยนแปลง workflow หรือ requirement ใหม่

- ความเสียหายจากการแก้ไขระบบโดยบุคคลอื่น

- ปัญหาจาก server, network, third-party service หรือระบบภายนอก

- การนำเข้าข้อมูลผิดพลาดจากผู้ใช้งาน

# 17. การรักษาความลับและข้อมูล

## Confidentiality and Data Protection

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูล เอกสาร ซอร์สโค้ด ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นใดที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการ โดยจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง

หากโครงการมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องกำหนดแนวทางการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้งาน และการส่งต่อข้อมูลให้เหมาะสมกับนโยบายของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# 18. ทรัพย์สินทางปัญญา

## Intellectual Property

ซอร์สโค้ด เอกสารออกแบบ ฐานข้อมูล เอกสารโครงการ และผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

| รายการ | เจ้าของสิทธิ์ |
| --- | --- |
| Source code ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะโครงการ | ผู้ว่าจ้าง ตามที่ตกลง |
| เอกสารโครงการ | ผู้ว่าจ้าง ตามที่ตกลง |
| Template, framework, library หรือเครื่องมือเดิมของผู้รับจ้าง | ผู้รับจ้าง |
| ข้อมูลของผู้ว่าจ้าง | ผู้ว่าจ้าง |
| Third-party software / open-source software | เป็นไปตาม license ของเจ้าของสิทธิ์ |

สิทธิ์ในข้อมูลของผู้ว่าจ้างยังคงเป็นของผู้ว่าจ้าง ส่วนเครื่องมือ template framework library หรือองค์ประกอบที่ผู้รับจ้างมีอยู่ก่อนเริ่มโครงการ ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้าง เว้นแต่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

# 19. ความเสี่ยงเบื้องต้นของโครงการ

## Initial Project Risks

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ผลกระทบ | แนวทางลดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขอบเขตงานยังไม่ชัดเจน | ระยะเวลาและงบประมาณอาจเปลี่ยนแปลง | จัดทำ SRS และให้ลูกค้าอนุมัติก่อนพัฒนา |
| 2 | ข้อมูลเดิมไม่สมบูรณ์ | กระทบต่อการออกแบบและ migration | ตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างตั้งแต่ต้นโครงการ |
| 3 | ผู้ใช้งานหลายกลุ่มมีความต้องการต่างกัน | อาจเกิดความขัดแย้งของ requirement | แต่งตั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก |
| 4 | ระบบภายนอกไม่มี API ชัดเจน | กระทบการเชื่อมต่อระบบ | ตรวจสอบ technical interface ก่อนยืนยัน scope |
| 5 | การอนุมัติล่าช้า | กระทบ timeline | กำหนดรอบ review และ approval ที่ชัดเจน |

# 20. เอกสารอ้างอิง

## References

| ลำดับ | เอกสาร | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | WP-00 Initial Requirement Brief | เอกสารสรุปความต้องการเบื้องต้น |
| 2 | เอกสารกระบวนการทำงานปัจจุบัน | แบบฟอร์ม workflow หรือเอกสารที่ลูกค้าให้ |
| 3 | เอกสารระบบเดิม | รายละเอียดระบบเดิม database หรือ API |
| 4 | ข้อตกลงอื่น ๆ | เอกสารหรือบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้อง |

# 21. การอนุมัติเอกสาร

## Approval

เอกสารฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการ และเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการจัดทำเอกสารแผนโครงการและเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ในขั้นตอนถัดไป

## ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ: ...............................................................
ชื่อ-นามสกุล: ...............................................................
ตำแหน่ง: ...............................................................
หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่: ...............................................................

ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ: ...............................................................
ชื่อ-นามสกุล: ...............................................................
ตำแหน่ง: ...............................................................
หน่วยงาน: บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น จํากัด
วันที่: ...............................................................